Cable Car Ticket Management System

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tasks** | **Start day** | **Days needed** | **Completion day** | **Adjusted length** |
| Plan | 09/12/2023 | 3 | 13/12/2023 | 4 |
| Analysis | 10/12/2023 | 5 | 13/12/2023 | 5 |
| Design | 27/12/2023 | 15 | 17/01/2024 | 21 |
| Implement | 03/01/2024 | 10 | 17/01/2024 | 14 |
| Coding | 05/01/2024 | 20 | 02/02/2024 | 28 |
| Test | 28/01/2024 | 7 | 06/02/2024 | 9 |
| Maintenance | 05/02/2024 | 12 | 21/02/2024 | 16 |